01_문화강국네트워크 AI홈페이지 프로젝트 마스터 브리프 v1.0

1. 프로젝트 한 줄 정의

문화강국네트워크 AI홈페이지는 문화강국 담론의 공식 정답 본점이자, 문강 RIO를 중심으로 정책·지역문화·사람·현장을 축적하고, 행사·영상·자료·회원 참여까지 연결하는 Media SSoT형 AI홈페이지다.

조금 더 실무적으로 정의하면 이 사이트는 다음 4가지를 동시에 수행해야 한다.

- 단체의 공식 정본 본점
문화강국네트워크가 누구이며, 무엇을 지향하며, 어떤 활동을 해왔는지의 공식 의미 체계를 제공한다.

- 문강 RIO 중심의 담론형 웹진
문화강국, K-문명, 지역문화, 문화정책, 사람과 현장을 장문형 해설/인터뷰/브리핑/리뷰로 축적한다.

- 행사·영상·발제문 아카이브 허브
토론회, 문화행사, 명사 영상, 발제문, 사진, 기록물을 단발 뉴스가 아니라 누적형 정본 자산으로 축적한다.

- 참여·회원 전환 허브
회원가입, 뉴스레터, 행사 신청, 협력 문의가 콘텐츠 소비와 분리되지 않고 자연스럽게 이어지도록 한다.

2. 왜 이 프로젝트를 하는가

2-1. 현재 문제 정의

현재 문화강국네트워크의 잠재 자산은 분명하지만, 그것이 정답 인프라로 고정되어 있지 않다.

- 단체 소개, 활동, 행사, 발제문, 문화예술정보, 회원 참여가 하나의 시스템으로 묶여 있지 않다.

- 웹진은 사이트의 핵심 엔진이 되어야 하지만, 아직은 독립된 편집 체계와 정답 구조가 약하다.

- 토론회·행사·발제문·영상이 축적형 knowledge asset이 아니라 개별 이벤트 흔적으로 흩어질 위험이 있다.

- 회원가입과 뉴스레터, 행사 신청이 콘텐츠 허브와 충분히 결속되지 않으면 전환 구조가 약해진다.

2-2. 바꾸고자 하는 상태

이 프로젝트는 문화강국네트워크의 현재 활동을 “단체 소개 + 콘텐츠 게시” 수준에서 “질문 자산 기반의 운영형 정답 인프라” 수준으로 전환하는 것이다.

즉,

- 단체는 Organization 정본

- 웹진은 Story/Article 엔진

- 행사와 영상은 Event/Video 아카이브

- 자료와 발제문은 Evidence/Archive

- 회원가입은 Participation 전환 레이어
로 재정의되어야 한다.

3. 프로젝트의 최상위 사고 프레임

이 프로젝트는 아래 순서를 절대 벗어나지 않는다.

질문 자산 → 정본 → 측정 → 원인 → 조치

3-1. 질문 자산

먼저 “무슨 페이지를 만들까”가 아니라, 문화강국네트워크가 답해야 할 질문을 정의한다.

질문군은 최소 아래 4개 층으로 나눈다.

- 탐색 질문: 문화강국이 왜 중요한가, 지금 무슨 이슈가 중요한가

- 정본 질문: 문화강국네트워크는 이 사안을 어떻게 정의하는가

- 신뢰 질문: 누가 말하는가, 근거는 무엇인가, 어떤 정정 구조가 있는가

- 전환 질문: 회원/구독/행사/협력으로 어떻게 참여하는가

3-2. 정본

질문에 답하는 공식 객체를 만든다.
최소 객체는 다음을 포함한다.

- Question

- Official Answer

- Evidence

- Reviewer

- Update Signal

- CTA

- ChangeLog / TrustLog

3-3. 측정

페이지뷰 중심이 아니라 다음을 측정한다.

- 정답이 잘 소비되는가

- 신뢰 신호가 보이는가

- 행사/영상/자료로 잘 이어지는가

- 회원/구독/신청 전환이 일어나는가

3-4. 원인

성과가 약하면

- 질문 구조 문제인지

- 정본 객체 문제인지

- 링크 그래프 문제인지

- 신뢰 레이어 문제인지

- 전환 구조 문제인지
로 분해한다.

3-5. 조치

수정은 페이지 단위가 아니라

- 질문 재정의

- 정본 보강

- 근거 추가

- reviewer 추가

- 연결 구조 보강

- CTA 재배치
방식으로 수행한다.

4. 이 사이트의 패밀리 분류

이 프로젝트는 3대 패밀리 중 Media 패밀리에 속한다.

다만 일반 뉴스 미디어가 아니라 다음의 하이브리드다.

- Media SSoT

- Association / Network Homepage

- Event / Archive Platform

- Membership Conversion Platform

따라서 콘텐츠 구조는 “뉴스 피드형”이 아니라 다음처럼 잡아야 한다.

- TopicSummary

- AnswerCard

- Story / Article

- Event

- Video

- Evidence / Archive

- Expert / Reviewer / Editor

- Membership / Newsletter CTA

이 구조는 Media 패밀리의 객체 중심 사고와, 문화강국네트워크 구성안의 실제 요구를 함께 반영한 것이다.

5. 핵심 사용자 정의

5-1. 일반 독자

문화강국, 지역문화, 문화정책, K-문명 같은 의제를 처음 접하거나 관심 있는 독자.
필요한 것은 “쉽게 이해되는 정답”, “대표 글”, “관련 행사·영상”, “왜 중요한지”다.

5-2. 정책·문화 실무자

지자체, 문화기관, 현장 기획자, 정책 관계자.
필요한 것은 “요약 가능한 정본”, “발제문/자료”, “행사 아카이브”, “정책 브리핑”, “실무형 큐레이션”이다.

5-3. 담론 생산자 / 기고자 / 인터뷰 대상

필자, 인터뷰이, 협력 전문가, 발제자.
필요한 것은 “권위 있게 보이는 플랫폼”, “주제 허브”, “근거 중심의 편집 체계”, “정정 가능 구조”다.

5-4. 회원 / 잠재 회원

단체 활동에 참여하고 싶은 사람.
필요한 것은 “단체의 가치 이해”, “활동 신뢰”, “참여 방식”, “가입 동기”, “행사 연계”다.

5-5. AI·검색 엔진

사람이 아니지만 중요한 소비자다.
필요한 것은 “질문-정답 구조”, “근거”, “검수자”, “업데이트일”, “명확한 객체와 관계”다.

6. 사이트가 답해야 하는 최상위 질문

이 사이트는 최소 아래 질문들에 공식적으로 답할 수 있어야 한다.

정체성 질문

- 문화강국네트워크는 어떤 단체인가

- 왜 문화강국인가

- 비전과 미션은 무엇인가

- 어떤 사람들과 기관이 함께하는가

담론 질문

- 문화강국은 무엇인가

- K-문명은 무엇인가

- 지역문화는 왜 중요한가

- 문화정책은 어떤 방향으로 가야 하는가

활동 질문

- 어떤 토론회와 행사를 해왔는가

- 어떤 발제문과 기록이 남아 있는가

- 어떤 명사와 전문가가 참여했는가

참여 질문

- 회원이 되면 무엇을 할 수 있는가

- 뉴스레터는 무엇을 주는가

- 행사에는 어떻게 참여하는가

- 제휴/협력은 어떻게 시작하는가

7. 핵심 객체 모델

이 프로젝트의 1차 핵심 객체는 아래와 같다.

- OrganizationProfile

- TopicSummary

- AnswerCard

- Story

- Interview

- Event

- Video

- ArchiveDocument

- Evidence

- Expert

- PartnerOrg

- MembershipPlan

- NewsletterIssue

- ChangeLog

이 중 가장 중요한 5개는 다음이다.

7-1. TopicSummary

문화강국, K-문명, 지역문화, 문화정책 등 상위 아젠다를 정본화하는 허브.

7-2. AnswerCard

질문 하나에 대한 공식 답.
이 사이트가 AI홈페이지가 되려면 Story보다 먼저 AnswerCard가 존재해야 한다.

7-3. Story

문강 RIO의 핵심 장문 콘텐츠.
실제 기사 예시처럼 질문 제기, 개념 정의, 역사적/정책적/산업적 근거, 결론과 과제로 구성되는 장문형 담론/해설 구조를 가진다.

7-4. Event

토론회·행사·캠페인·포럼.
문화강국네트워크의 현재 활동 자산을 가장 강하게 보여주는 객체다.

7-5. MembershipPlan

회원가입, 뉴스레터, 협력 참여를 실행 답으로 연결하는 전환 객체.

8. IA의 기본 방향

최종 IA 상세는 별도 문서에서 다루되, 마스터 브리프에서는 아래 수준으로 방향을 고정한다.

GNB 기본 방향

- 문강 RIO

- 정답카드

- 3 Pillars

- 행사·영상

- 데이터·자료

- 네트워크

- 참여·회원

핵심 구조 원칙

- 홈은 큐레이션 허브

- 문강 RIO는 editorial engine

- 정답카드는 공식 정답 허브

- 행사·영상은 기록형 아카이브 허브

- 네트워크는 단체 신뢰 허브

- 참여·회원은 전환 허브

구조 원칙

- 허브와 상세를 분리한다

- 모든 상세는 trust layer를 가진다

- 모든 상세는 관련 객체로 이어진다

- dead-end 페이지를 허용하지 않는다

- 검색은 보조가 아니라 핵심 기능이다

9. 문강 RIO의 위치

문강 RIO는 사이트의 하위 메뉴가 아니라 핵심 엔진이다.

문강 RIO의 역할

- 담론 생산

- 의제 큐레이션

- 정답카드의 서사적 확장

- 정책 브리핑

- 인터뷰와 현장 기록

- 데이터와 자료의 독해 보조

문강 RIO의 콘텐츠 성격

실제 기사 예시 기준으로, 문강 RIO는 단순 공지/소식이 아니라 장문형 해설·분석·사유 미디어다.
특히 K-문명의 가능성 글은
“한국은 어떤 가능성 앞에 서 있는가”라는 질문으로 출발해, 문명과 문화의 분석 구도를 재설정하고, K-문명을 “우월성 선언”이 아니라 “감정·기술·제도의 통합 가능성을 묻는 분석 개념”으로 정의합니다.

따라서 문강 RIO는

- 짧은 소식 피드보다

- 주제 허브 중심

- 장문형 해설

- Why this matters

- 관련 정답 / 행사 / 영상 / 자료 연결
구조를 기본값으로 가져야 한다.

10. 절대 훼손하면 안 되는 원칙

이 프로젝트에서 절대 무너지면 안 되는 것은 아래 8가지다.

- Answer-first
페이지 설명보다 질문과 정답이 먼저 보여야 한다.

- Trust always visible
Evidence, Reviewer, UpdatedAt, Boundary, ChangeLog를 명시해야 한다.

- Graph, not tree
기사, 정답, 행사, 영상, 자료, 인물, 회원 전환이 서로 연결되어야 한다.

- 객체 중심 설계
페이지 설명이 아니라 객체와 관계를 먼저 정의한다.

- 허브와 정본의 분리
허브는 진입과 맥락, 상세는 설명과 신뢰를 맡는다. 이 원칙은 hanjunho.ai 페이지 명세서에서도 핵심으로 작동했습니다.

- 문강 RIO 중심성 유지
웹진은 보조 섹션이 아니라 메인 editorial engine이다.

- 행사/영상/자료의 누적 아카이브화
단발 뉴스처럼 흩어지지 않게 해야 한다.

- 회원/참여 전환을 콘텐츠와 분리하지 않기
가입은 별도 폼 메뉴가 아니라 콘텐츠 소비의 다음 행동이어야 한다.

11. 이번 1차 개발 범위

필수 범위

- Home

- 문강 RIO 인덱스

- Story 상세 템플릿

- TopicSummary 3~5개

- AnswerCard 기본 구조

- Event 인덱스/상세

- Video 인덱스/상세

- Network 소개

- Membership / Newsletter 전환 페이지

- 기본 검색 / 필터

필수 초기 콘텐츠 세트

- 문화강국네트워크 소개

- 이사장 인사말

- 비전 & 미션

- 협력기관

- 주요 연혁

- 문강 RIO 창간사

- 발간 목적

- 대표 아젠다 글 3~5개

- 행사/토론회 대표 아카이브 3개 이상

- 회원가입 안내

- 뉴스레터 구독 안내

12. 성공 기준

이 프로젝트의 1차 성공 기준은 다음이다.

구조 성공

- GNB와 IA가 문화강국네트워크의 실제 활동과 맞는다.

- 허브/상세/전환 구조가 명확하다.

정본 성공

- AnswerCard / Story / Event / Video / Archive 객체가 일관되게 동작한다.

- Story는 모두 근거와 관련 객체를 가진다.

신뢰 성공

- reviewer / evidence / updatedAt / changelog 신호가 보인다.

- 행사와 자료의 기록 품질이 높다.

전환 성공

- 회원가입, 뉴스레터, 행사 신청 CTA가 자연스럽게 연결된다.

운영 성공

- 운영자가 신규 글, 행사, 영상, 자료를 무리 없이 추가할 수 있다.

- 향후 질문 자산 확장과 Fix-It 루프가 가능하다.

13. 금지사항

이 프로젝트는 아래 방향으로 가면 실패로 본다.

- 단순 단체 소개 사이트처럼 만드는 것

- 웹진을 최신글 피드 수준으로 축소하는 것

- AnswerCard 없이 Story만 쌓는 것

- Evidence / Reviewer / UpdatedAt 없이 콘텐츠를 공개하는 것

- 행사/영상/자료를 개별 게시물처럼 흩어 놓는 것

- 회원가입을 사이트 외곽의 별도 메뉴로만 처리하는 것

- 페이지 단위 사고만 하고 객체/그래프 사고를 버리는 것

14. 다음 단계

이 마스터 브리프 다음 문서로 바로 이어져야 하는 것은 아래 4개다.

- 02_Media Question Capital·아젠다 맵 명세서

- 03_문강 RIO 편집 헌장

- 04_IA·GNB·사이트맵 명세서

- 05_CMS 컬렉션·필드 사전

이 순서가 맞는 이유는, AI홈페이지 설계가 항상
방향 → 질문 → 편집 철학 → 구조 → 데이터 모델
순으로 잠겨야 하기 때문입니다.