17_QA·UAT 체크리스트 v1.0

1. 문서 목적

이 문서의 목적은 문화강국네트워크 AI홈페이지 개편 작업이 완료된 뒤, 실제 공개 전에 무엇을 어떤 기준으로 점검해야 하는지를 최종적으로 정리하는 데 있다.
이 문서는 세 가지 목적을 가진다.

첫째, 디자이너·개발자·편집자·운영자가 서로 다른 기준으로 “완료”를 판단하지 않도록 한다.
둘째, 단순 오탈자 점검을 넘어서 정보구조, UI, CMS 연결, 카피, 구조화데이터, 내부 링크, 모바일 가독성, 신뢰 구조, 전환 구조까지 통합적으로 검수한다.
셋째, 이번 프로젝트의 핵심 목표인 문화강국 담론의 공식 정답 본점화, 문강 RIO의 기사형 해설 구조화, 행사/영상/자료 아카이브화, Trust Layer 가시화, AEO 정렬이 실제 구현물에 반영되었는지 확인한다. hanjunho.ai QA/UAT 문서도 같은 3가지를 문서 목적의 핵심으로 둡니다.

이 문서는 단순 체크리스트가 아니다.
이 문서는 배포 승인 기준서다. 즉, 핵심 항목이 통과되지 않으면 공개하지 않는 것을 원칙으로 한다.

2. QA와 UAT의 구분

2.1 QA의 의미

QA는 Quality Assurance, 즉 품질 보증이다.
디자인, 레이아웃, 링크, CMS 연결, 상태값, 구조화데이터, 반응형, 콘텐츠 일관성, 검색/필터, Feed/Sitemap 정합성 같은 기술적·운영상 품질을 확인한다. hanjunho.ai QA/UAT 문서도 QA를 همین 범위로 정의합니다.

2.2 UAT의 의미

UAT는 User Acceptance Test, 즉 사용자 수용 테스트다.
실제 사용자가 이 사이트를 보았을 때,

- 이 사이트가 무엇을 하는 곳인지 이해되는가

- 질문을 시작할 수 있는가

- 정답이 믿을 만하게 보이는가

- 문강 RIO가 기사형 해설 허브처럼 읽히는가

- 행사와 기록이 구조적으로 참고 가능한가

- 회원가입/뉴스레터/행사 참여가 자연스럽게 이어지는가
를 검증한다. hanjunho.ai 문서도 UAT를 “사이트 정체성 이해, 질문 시작 가능성, 답변 신뢰감, 브리핑의 기사형 해설성” 검증으로 정의합니다.

2.3 이번 프로젝트의 운영 원칙

- QA는 디자이너·개발자·CMS 운영자 중심으로 수행한다.

- UAT는 기획자·편집자·운영자·실사용자 관점 검토자가 함께 수행한다.

- 문화강국네트워크는 Media 패밀리이므로, “기사형 해설 허브처럼 보이는가”, “편집 신뢰가 보이는가”, “행사와 자료가 기록 자산처럼 읽히는가”가 UAT에서 특히 중요하다.

3. 검수 범위

이번 QA/UAT의 검수 범위는 아래와 같다.

- Home

- 문강 RIO 인덱스

- Story 상세 템플릿

- 정답카드 인덱스

- AnswerCard 상세 템플릿

- 3 Pillars 허브

- TopicSummary 상세

- 행사 인덱스 / Event 상세

- 영상 인덱스 / Video 상세

- 데이터·자료 허브

- 네트워크 허브 / 조직 소개 / Expert 상세

- 참여·회원 허브

- 검색 결과 페이지

- 전역 GNB / 푸터 / 공통 CTA / 공통 메타 / 공통 schema

- Feed / Sitemap / indexing 운영 상태

hanjunho.ai QA/UAT 문서도 홈, 허브, Answer Card 상세, 기사형 해설 상세, 신뢰 허브, 프로필, 전역 구조, 공통 schema를 함께 검수 범위로 묶습니다. 문화강국네트워크도 같은 방식으로 범위를 잡는 것이 맞습니다.

또 문화강국네트워크 구성안상 홈, 웹진, 단체 소개, 행사/토론회/캠페인, 문화예술정보, 회원가입이 모두 필수 구조이므로, 검수 범위에서도 이 축이 빠지면 안 된다.

4. 검수 우선순위 체계

체크 항목은 세 단계로 나눈다.

P0: 공개 전 반드시 해결해야 하는 항목

하나라도 미해결이면 공개 보류다.

예:

- 잘못된 GNB 구조

- 문강 RIO/정답카드/행사/참여 위계 붕괴

- 샘플 카드·더미 텍스트·템플릿 찌꺼기 노출

- AnswerCard 상세가 정상 렌더링되지 않음

- Story 상세에 Deck/Why This Matters/Reviewer 누락

- Event 상세에 일정·요약·자료 연결 누락

- Reviewer / UpdatedAt / Evidence 누락

- title/meta/OG/schema 중대한 오류

- Feed 200 실패

- answers sitemap 부재

- 핵심 CTA 오작동

hanjunho.ai도 P0를 “잘못된 GNB, 샘플/범용 콘텐츠 공개, 상세 렌더링 실패, 구조화데이터 오류, 핵심 CTA 오작동” 같은 항목으로 정의합니다. 문화강국네트워크에 맞게 변형하면 위 항목이 핵심입니다.

P1: 공개 가능하나 빠른 수정이 필요한 항목

공개 후에도 가능하지만 1~3일 내 보완이 필요한 항목이다.

예:

- 일부 줄바꿈 어색함

- 카드 간 간격 불균형

- 일부 메타 디스크립션 미세 조정 필요

- 추천 카드 정확도 보완

- 모바일 간격과 칩 래핑 개선

- 일부 페이지의 OG 이미지 품질 보완

P2: 다음 개선 배치에 반영 가능한 항목

기능상 문제는 아니지만 완성도 향상을 위한 항목이다.

예:

- 미세 인터랙션

- 카드 hover refinement

- 이미지 크롭 통일성

- 필터 UX 고도화

- Answer Feed 샤딩 준비

hanjunho.ai도 P0/P1/P2 삼단계 우선순위를 동일하게 운영합니다.

5. 검수 진행 방식

5.1 권장 검수 순서

- 전역 구조 검수

- 홈 / 허브 페이지 검수

- 상세 템플릿 검수

- CMS 데이터 검수

- 메타·OG·schema 검수

- Feed / Sitemap 검수

- 모바일·브라우저 검수

- UAT 시나리오 검수

- 최종 승인

hanjunho.ai QA/UAT 문서도 거의 동일한 순서를 권장합니다. 문화강국네트워크는 Feed/Sitemap 레이어를 추가로 명시하는 것이 좋습니다.

5.2 검수 기록 방식

각 항목은 아래 네 가지 상태 중 하나로 표시한다.

- [ ] 미확인

- [통과] 확인 완료

- [보완필요] 수정 후 재확인 필요

- [보류] 현재 공개 불가 사유 있음

이 상태 체계는 hanjunho.ai QA/UAT 문서의 형식을 그대로 따른다.

5.3 이슈 기록 형식

각 이슈는 아래 형식으로 기록하는 것이 좋다.

- 이슈 번호

- 페이지명

- 문제 설명

- 우선순위(P0/P1/P2)

- 수정 담당자

- 수정 완료일

- 재검수 결과

이 포맷도 hanjunho.ai QA/UAT 문서의 권장 형식을 그대로 계승한다.

6. 전역 구조 QA 체크리스트

6.1 GNB 구조

- 상단 GNB가 다음 7개로만 구성되는가
문강 RIO / 정답카드 / 3 Pillars / 행사·영상 / 데이터·자료 / 네트워크 / 참여·회원

- 3 Pillars의 세부 토픽이 GNB에 직접 노출되지 않는가

- 모바일 햄버거 메뉴에서도 동일한 7개 메뉴가 유지되는가

- 현재 페이지 active 상태가 시각적으로 분명한가

- GNB가 “협회 소개 사이트”가 아니라 “질문형 문화 플랫폼”처럼 읽히는가

hanjunho.ai QA/UAT는 GNB 항목 수 고정, 하위 pillar의 과도한 직접 노출 금지, 모바일 메뉴 일치, active 상태 명확성을 전역 구조 QA의 최우선 항목으로 둡니다. 문화강국네트워크도 동일한 원칙을 적용해야 합니다.

6.2 푸터 구조

- 푸터 링크가 전역 IA와 일치하는가

- 템플릿 기본 푸터(서비스/솔루션/파트너류)가 남아 있지 않은가

- 정정·문의, 개인정보처리방침, 이용정책 등이 보조 링크로 정리돼 있는가

- 푸터가 전역 구조를 다시 설명하는 수준으로 정돈되어 있는가

hanjunho.ai도 템플릿 기본 푸터 제거와 전역 정보구조 일치를 핵심 QA로 봅니다.

6.3 전역 표기 정리

- “FAQ형 일반 사이트”, “협회 홍보 문구”, “서비스형 SaaS 템플릿 문구”가 남아 있지 않은가

- 문강 RIO, 정답카드, 3 Pillars, 행사·영상 등 공식 용어가 일관되는가

- Reviewer / Evidence / UpdatedAt / Boundary / ChangeLog 표기가 일관되는가

- 날짜 표기 형식이 전역에서 일관되는가

B-SSoT 공통 원칙은 객체 중심, trust layer 가시성, 운영형 정답 인프라 사고를 요구하므로, 전역 용어와 신뢰 표기의 일관성은 필수 QA 항목이다.

7. Home QA 체크리스트

문화강국네트워크 구성안은 홈에서 웹진 중심 편집 큐레이션, 문강 RIO, 행사/토론회/캠페인 배너, 회원가입 신청 안내, 단체 소개, 문화예술정보가 함께 보이도록 요구합니다. 따라서 홈 QA는 이 6축이 질문형 구조 안에서 잘 묶였는지를 검증해야 합니다.

7.1 첫 화면 이해도

- 첫 화면에서 사이트가 “문화강국 담론의 공식 정답 본점”으로 이해되는가

- Hero H1과 서브카피가 협회 소개문이 아니라 질문형 정답 플랫폼 정체성을 설명하는가

- 검색창이 첫 화면에서 충분히 눈에 띄는가

- 검색창 플레이스홀더가 질문형 예시로 적절한가

7.2 구조와 위계

- 편집장/발간인 큐레이션 블록이 보이는가

- 문강 RIO 하이라이트가 대표 Story 중심으로 정리되는가

- 대표 AnswerCard가 과도하게 많지 않고 6~8개 수준으로 정리되는가

- 행사/토론회/캠페인 블록이 보이는가

- 회원가입 / 뉴스레터 / 협력 CTA가 보이는가

- 문화강국네트워크 소개와 문화예술정보 블록이 보이는가

7.3 데이터 품질

- 비관련 샘플 카드가 노출되지 않는가

- 임시 Story나 테스트 Event가 노출되지 않는가

- 잘못된 카테고리 카드가 섞여 있지 않은가

7.4 기능

- 검색창이 관련 결과 또는 허브로 정상 이동하는가

- 대표 카드 클릭 시 올바른 상세 페이지로 이동하는가

- 문강 RIO / 정답카드 / 행사·영상 / 참여 CTA가 모두 정상 작동하는가

hanjunho.ai QA/UAT도 홈 첫 화면에서 플랫폼 정체성 이해, 검색창 가시성, 대표 카드 수 조절, 신뢰 블록과 행동 CTA 노출을 핵심 항목으로 둡니다. 문화강국네트워크도 같은 수준으로 검수해야 합니다.

8. 문강 RIO 인덱스 QA 체크리스트

8.1 구조와 정체성

- 페이지가 단순 블로그 목록이 아니라 기사형 해설 허브처럼 보이는가

- 제목과 설명문이 명확한가

- 창간사 / 발간 목적 / 스페셜 인터뷰 진입이 구조적으로 보이는가

- 정기콘텐츠 섹션이 명확히 구분되는가

8.2 카드 품질

- 각 Story 카드에 Section, Story Type, 제목, Deck, 작성자/업데이트 정보가 보이는가

- 카드가 “기사 링크”보다 “해설 페이지”처럼 보이는가

- Featured Story가 잘 구분되는가

8.3 콘텐츠 품질

- 범용 잡문, 홍보문, 일반론이 공개되어 있지 않은가

- K-문명, 문화정책, 지역문화, 사람과 현장 같은 핵심 질문군이 실제로 드러나는가

- 구성안이 요구한 인터뷰 / 정기콘텐츠 구조가 반영되는가

실제 문강 RIO는 질문형 장문 해설을 기본으로 삼아야 하므로, 인덱스도 최신순 블로그 목록보다 편집 허브처럼 읽혀야 합니다. 구성안의 문강 RIO 구조 요구와 실제 K-문명 글의 질문형 해설 특성을 함께 기준으로 검수해야 합니다.

9. Story 상세 QA 체크리스트

9.1 첫 화면 핵심 구조

- breadcrumb가 보이는가

- Section / Story Type / Author / Reviewer / UpdatedAt이 보이는가

- H1이 기사형 해설 제목으로 적절한가

- Deck이 상단에서 잘 보이는가

- Why This Matters가 상단에서 잘 보이는가

- Based On Answers 블록이 상단 또는 상단 직후에 보이는가

9.2 본문 구조

- 질문 또는 문제의식이 분명한가

- 개념 정의가 있는가

- 배경/사례/정책 맥락이 구조적으로 정리되어 있는가

- 본문이 기사 복붙이 아니라 해설형 문서처럼 읽히는가

- 관련 AnswerCard가 1개 이상 연결되는가

9.3 신뢰 구조

- Reviewer가 표시되는가

- UpdatedAt이 표시되는가

- 관련 자료 / Event / Video / Archive 연결이 있는가

- Boundary Note가 필요한 글에는 실제로 존재하는가

9.4 데이터 정확성

- Story Type과 Section이 맞는가

- Based On Answers가 실제 내용과 맞는가

- K-문명 같은 개념형 글이 선언형 구호로 왜곡되지 않았는가

hanjunho.ai QA/UAT에서 기사형 해설 상세는 breadcrumb, 라벨, 매체/작성 주체, 상단 요약, 기사 출처, 핵심 쟁점, 관련 카드 연결을 핵심으로 봅니다. 문화강국네트워크 Story도 이와 같은 수준의 구조를 가져야 합니다.

10. 정답카드 인덱스 QA 체크리스트

10.1 구조와 스캔성

- 질문 검색이 잘 보이는가

- Category / Pillar 필터가 잘 보이는가

- 각 카드에 Category, Pillar, Reviewer badge, 제목, 질문, 요약, 업데이트일이 보이는가

- 카드 높이와 간격이 크게 흔들리지 않는가

- 카드가 질문형 탐색 구조로 읽히는가

10.2 카테고리 품질

- 문화강국 / K-문명 / 지역문화 / 문화정책 / 행사기록 / 참여회원이 적절히 정리되었는가

- 잘못된 카테고리나 임시 태그가 공개되어 있지 않은가

10.3 기능

- 필터가 즉시 적용되는가

- 검색과 필터를 동시에 써도 결과가 정상인가

- 카드 클릭 시 올바른 상세 페이지로 진입하는가

hanjunho.ai QA/UAT의 카드 리스트 구조 검수 항목을 문화강국네트워크 카테고리 체계에 맞게 그대로 변환한 것이다.

11. AnswerCard 상세 QA 체크리스트

11.1 첫 화면 핵심 구조

- breadcrumb가 보이는가

- Category / Pillar / Reviewer / 업데이트일이 첫 화면에 보이는가

- H1이 명확한가

- 질문 말풍선이 보이는가

- Direct Answer 2~3문장 요약 박스가 첫 화면에 보이는가

11.2 본문 구조

- 핵심 포인트(Action Point) 1~3개가 구조적으로 읽히는가

- 맥락과 의미 블록이 있는가

- 근거 자료 섹션이 존재하는가

- 작성자·검수자 블록이 존재하는가

- 관련 Story / Event / Video가 연결되는가

11.3 데이터 정확성

- Question과 Direct Answer가 실제 카드 내용과 맞는가

- Reviewer가 연결되는가

- UpdatedAt이 비어 있지 않은가

- 근거 자료 제목과 링크가 맞는가

- CTA가 정상 동작하는가

11.4 템플릿 오류 여부

- 카드 상세에 목록형 레이아웃이 잘못 나타나지 않는가

- CSS 조각, 테스트 코드, 이상 텍스트가 노출되지 않는가

- OG 이미지/대표 이미지가 이상 없이 불러와지는가

hanjunho.ai Answer Card 상세 QA는 질문, 요약 박스, 실행 방안, 근거 자료, 작성·검수 블록, 관련 카드 연결을 핵심으로 봅니다. 문화강국네트워크도 같은 기준이 적합합니다.

12. 3 Pillars / TopicSummary QA 체크리스트

12.1 3 Pillars 허브

- Reform / Implementation / Outcomes의 차이가 분명한가

- 각 pillar 카드에 한 줄 정의와 대표 질문이 있는가

- 대표 AnswerCard / Story / Event 연결이 보이는가

- 단순 카테고리 페이지처럼 보이지 않는가

12.2 TopicSummary 상세

- H1과 One-line Definition이 상단에 분명한가

- Primary Questions가 3~5개 수준으로 보이는가

- Representative AnswerCards가 보이는가

- Representative Stories가 보이는가

- 관련 Event / Video / Expert 연결이 있는가

- Membership 또는 뉴스레터 CTA로 자연스럽게 이어지는가

B-SSoT 공통 원칙은 TopicSummary를 상위 정본 허브로 보고, Question Capital에서 출발한 질문 구조와 정답, Story, 전환을 그래프로 연결해야 한다고 설명합니다. 따라서 TopicSummary가 단순 카테고리 소개문처럼 보이면 실패입니다.

13. 행사·영상·자료 QA 체크리스트

문화강국네트워크 구성안은 토론회 개요 및 발제문 아카이빙, 문화행사 사진 위주 안내, 행사/토론회/캠페인 배너를 명시적으로 요구합니다. 따라서 이 영역은 단순 공지 게시판처럼 보이면 실패입니다.

13.1 행사 인덱스

- 페이지가 일정 게시판이 아니라 기록형 아카이브 허브처럼 보이는가

- Upcoming / Archive 구조가 명확한가

- Event 카드에 일정, 요약, 자료/영상 유무 배지가 보이는가

13.2 Event 상세

- Event Type / 일정 / 장소 / 상태가 상단에 보이는가

- Event Summary가 상단에 보이는가

- 프로그램이 구조적으로 정리되어 있는가

- 발제문·자료집 블록이 있는가

- 사진 / 영상 블록이 있는가

- 관련 Story / AnswerCard가 연결되는가

- 행사 신청 또는 후속 CTA가 작동하는가

13.3 Video 상세

- 영상 요약이 보이는가

- 출연자 정보가 보이는가

- 관련 Event가 연결되는가

- 관련 Story / AnswerCard가 연결되는가

- Embed가 정상 동작하는가

13.4 ArchiveDocument / 자료실

- 문서 유형이 명확한가

- 파일 또는 링크가 정상 동작하는가

- 어떤 행사/Story/Topic과 연결되는지 보이는가

- 자료실이 단순 파일 목록이 아니라 맥락 있는 기록 허브처럼 보이는가

hanjunho.ai도 기록형 페이지는 단순 갤러리나 파일 모음이 아니라 맥락과 링크 허브처럼 보이게 해야 한다고 봅니다. 문화강국네트워크도 같은 기준이 적합합니다.

14. 네트워크 / Expert QA 체크리스트

14.1 네트워크 허브

- 단체 한 줄 정의가 있는가

- 이사장 인사말이 있는가

- 비전과 미션이 있는가

- 조직구성과 협력기관이 있는가

- 주요 연혁이 구조적으로 정리되어 있는가

- 대표 AnswerCard / Story / 참여 CTA가 연결되는가

14.2 Expert / 프로필 상세

- “왜 이 사람이 중요한가”가 첫 화면에서 보이는가

- 역할이 중심으로 정리되어 있는가

- 연결된 Story/Event/AnswerCard가 보이는가

- 단순 이력 페이지처럼 보이지 않는가

- 공식 발화자 / 편집 책임자 / 검수자 / 연사 역할이 구분되는가

hanjunho.ai 프로필 QA도 “단순 소개 페이지처럼 보이지 않는가”, “공식 발화자 / 총괄 검수자 페이지처럼 읽히는가”를 핵심 기준으로 둡니다. 문화강국네트워크도 조직과 전문가가 신뢰 허브 역할을 해야 합니다.

15. 참여·회원 / 폼 QA 체크리스트

15.1 참여 허브

- 회원가입, 뉴스레터, 행사 신청, 협력 문의가 명확히 분리돼 있는가

- 설명문이 판매형이 아니라 참여 의미를 먼저 설명하는가

- 관련 Story / AnswerCard가 함께 보이는가

15.2 폼

- 폼 제목과 설명문이 명확한가

- 필수 항목 표시가 명확한가

- 제출 버튼이 정상 작동하는가

- 성공 메시지가 보이는가

- 오류 메시지가 적절한가

hanjunho.ai QA/UAT도 질문·제안·제보 페이지에서 제목/설명문, 필수 항목, 제출 버튼, 성공/오류 메시지를 기본 QA 항목으로 둡니다. 문화강국네트워크의 참여 폼도 같은 수준으로 검수하면 됩니다.

16. 콘텐츠 품질 QA 체크리스트

16.1 전역 콘텐츠 정리

- 샘플 카드가 공개돼 있지 않은가

- 테스트용 Story / Event / Video가 공개돼 있지 않은가

- 범용 잡문, 범용 브리핑, 도메인 무관 일반론이 공개돼 있지 않은가

- 문강 RIO가 질문형 해설 중심으로 정리돼 있는가

16.2 카피 톤

- 기업형 SaaS 템플릿 문구가 제거되었는가

- 선전형, 국가주의적 과장, 전투형 표현이 없는가

- 공적이고 명료한 톤이 유지되는가

- 질문형·정리형·설명형 어조가 유지되는가

16.3 개념 정확성

- K-문명 같은 핵심 개념이 “분석적 질문”으로 다뤄지고 있는가

- 문화강국이 단순 슬로건이 아니라 질문·정답·정책 구조로 설명되는가

- 단체 소개와 아젠다 소개가 혼동되지 않는가

실제 「K-문명의 가능성」 글은 K-문명을 우월성 선언이 아닌 분석적 이름으로 제한하고, 열린 질문으로 결론을 맺습니다. 따라서 카피와 콘텐츠 QA에서도 선언형/선전형 왜곡이 없는지를 확인해야 합니다.

16.4 오탈자/맞춤법

- 띄어쓰기 오류가 없는가

- 섹션 명칭이 일관되는가

- 용어가 일관되는가

- 날짜 표기 형식이 일관되는가

hanjunho.ai QA/UAT도 전역 콘텐츠 정리와 카피 톤, 오탈자/맞춤법을 별도 섹션으로 점검합니다.

17. CMS 데이터 QA 체크리스트

17.1 공통 필드

- Public Status가 정확한가

- Last Updated가 비어 있지 않은가

- Canonical Slug가 적절한가

- Featured on Home이 과도하지 않은가

- Meta Title / Description Override가 필요한 페이지에만 쓰였는가

hanjunho.ai CMS 사전도 Public Status, Last Updated, Canonical Slug, Meta Override, OG Image를 공통 필드로 두고 엄격히 관리합니다. 문화강국네트워크도 같은 수준의 데이터 QA가 필요합니다.

17.2 AnswerCards

- Category가 비어 있지 않은가

- Pillar가 비어 있지 않은가

- Question과 제목의 역할이 구분되는가

- Reviewer가 연결되는가

- Related Stories가 적절히 연결되는가

17.3 Stories

- Section이 비어 있지 않은가

- Story Type이 맞는가

- Based On Answers가 비어 있지 않은가

- Author / Editor / Reviewer가 맞게 연결되는가

17.4 Events / Videos / Archive

- Event Status가 맞는가

- 자료 / 영상 / 문서 연결이 살아 있는가

- Speaker / Expert 참조가 적절한가

- ArchiveDocument가 고립돼 있지 않은가

17.5 Experts

- Role과 Short Summary가 충분히 설명적인가

- 기본 Author / Reviewer 스위치가 잘못 켜져 있지 않은가

- 연결 콘텐츠가 하나 이상 존재하는가

18. AEO / SEO / Schema QA 체크리스트

hanjunho.ai QA/UAT는 title/meta/OG, FAQPage, Article, ProfilePage, breadcrumb, head 유효성, canonical, sitemap을 별도 QA 섹션으로 둡니다. 문화강국네트워크도 동일한 방식이 적합합니다.

18.1 title / meta / OG

- Home, 문강 RIO, 정답카드, 프로필, 상세페이지 title이 모두 고유한가

- 메타 디스크립션이 페이지별로 다르고 적절한가

- OG title과 OG description이 페이지별로 맞는가

- OG 이미지가 누락되지 않았는가

18.2 AnswerCard schema

- FAQPage가 실제 Question과 Direct Answer를 반영하는가

- WebPage description이 Direct Answer와 일관되는가

- breadcrumb schema가 들어갔는가

- 화면의 breadcrumb와 schema가 일치하는가

18.3 Story schema

- Article schema가 들어갔는가

- headline이 화면 H1과 일치하는가

- description이 Deck과 일치하는가

- author가 화면 작성 주체와 일치하는가

- datePublished/dateModified가 유효한가

18.4 Event / Video / Profile schema

- Event / VideoObject / ProfilePage + Person / Organization 구조가 맞는가

- 이름, 설명, 이미지, 날짜가 화면과 일치하는가

18.5 기술 구조

- head 안에 invalid element가 없는가

- canonical이 올바른가

- noindex / robots 문제가 없는가

- sitemap이 최신 상태인가

B-SSoT와 AEO 원칙상 정답/근거/검수/최신성이 화면과 구조화데이터에서 동시에 일치해야 하므로, 이 QA는 필수입니다.

19. Feed / Sitemap / Indexing QA 체크리스트

19.1 Feed

- /ai/answers.ndjson 200 OK인가

- NDJSON 문법 오류가 없는가

- answer_id가 중복되지 않는가

- updated_at이 있는가

- citations가 비어 있지 않은가

- CTA URL이 유효한가

- page_url과 canonical이 일치하는가

19.2 Sitemap

- sitemap-answers.xml이 존재하는가

- sitemap-stories.xml이 존재하는가

- 필요 시 sitemap-events.xml이 존재하는가

- lastmod가 실제 Last Updated / dateModified와 일치하는가

- Draft/Review/noindex URL이 sitemap에 포함되지 않는가

19.3 연결 품질

- AnswerCard가 feed에는 있는데 관련 Story가 전혀 없는 경우가 없는가

- Event가 공개돼 있는데 자료/영상/후속 Story가 전혀 없는 경우가 없는가

- Membership CTA가 없는 핵심 카드가 남아 있지 않은가

AIO-PR는 Feed 200 OK, answers sitemap, lastmod 일치, CTA 유효성, ETag 같은 항목을 린트 및 런칭 기준으로 둡니다. 문화강국네트워크도 동일한 QA가 필요합니다.

20. 반응형·브라우저 QA 체크리스트

20.1 모바일

- GNB 햄버거 메뉴가 정상 동작하는가

- Hero 텍스트와 CTA가 겹치지 않는가

- 검색창이 잘 눌리는가

- 카드가 1열로 안정적으로 보이는가

- AnswerCard 첫 화면에서 질문과 Direct Answer가 보이는가

- Story 첫 화면에서 Deck과 Why This Matters가 보이는가

- Event 첫 화면에서 일정/요약이 보이는가

20.2 태블릿

- 카드 열 수와 간격이 어색하지 않은가

- Story 레이아웃이 무너지지 않는가

- Event / Video / Expert 블록이 과도하게 압축되지 않는가

20.3 데스크톱

- 콘텐츠 폭이 지나치게 넓지 않은가

- 카드 위계가 명확한가

- 긴 글 본문이 읽기 어렵지 않은가

20.4 주요 브라우저

- Chrome

- Safari

- Edge

- 모바일 Chrome

- 모바일 Safari

hanjunho.ai QA/UAT도 모바일·태블릿·데스크톱과 주요 브라우저를 분리해 검수합니다.

21. UAT 시나리오 체크리스트

hanjunho.ai QA/UAT 문서는 “일반 유권자 / 지지자 / 비지지층 / 기자·리서처” 시나리오를 사용해 사이트 정체성, 공유 가능성, 신뢰감, 구조적 참고 가능성을 검증합니다. 문화강국네트워크는 Media 패밀리에 맞게 아래 시나리오로 변환하는 것이 적절합니다.

시나리오 1: 일반 독자

질문: 이 사이트가 무엇을 하는 곳인지 바로 알 수 있는가?

- 홈 첫 화면에서 문화강국 담론의 공식 플랫폼임을 이해할 수 있다

- 질문 검색 또는 대표 질문을 통해 원하는 답변으로 들어갈 수 있다

- 정답카드 상세를 읽고 “답을 들었다”는 느낌이 든다

- 문강 RIO를 읽고 “설명을 들었다”는 느낌이 든다

시나리오 2: 문화정책·문화현장 실무자

질문: 정책과 현장을 구조적으로 참고할 수 있는가?

- 정답카드에서 핵심 정의와 방향을 빠르게 파악할 수 있다

- 문강 RIO에서 기사형 해설을 읽을 수 있다

- 행사와 발제문, 자료집으로 맥락을 확장할 수 있다

- 문화예술정보와 자료 허브가 실무적 도움이 된다

시나리오 3: 신중한 외부 독자 / 회의적 독자

질문: 신뢰할 만한 플랫폼처럼 보이는가?

- Reviewer와 UpdatedAt이 잘 보인다

- 근거 자료가 보인다

- 네트워크/Expert/행사 기록이 신뢰를 보강한다

- 문강 RIO가 구호나 홍보문이 아니라 설명형 문서처럼 읽힌다

시나리오 4: 기자·리서처·협력자

질문: 공식 참고 허브로 활용할 수 있는가?

- AnswerCard에서 핵심 답을 빠르게 잡을 수 있다

- Story에서 맥락과 개념 정리를 확인할 수 있다

- Event와 Archive를 따라가며 자료를 확인할 수 있다

- 내부 링크를 따라가며 의미 그래프를 탐색할 수 있다

시나리오 5: 잠재 회원 / 구독자

질문: 참여할 이유와 방법이 분명한가?

- 회원가입의 의미가 먼저 설명된다

- 뉴스레터가 무엇을 주는지 이해된다

- 행사 참여/협력 문의 경로가 분명하다

- 참여 CTA가 콘텐츠와 자연스럽게 연결된다

22. 공개 승인 기준

다음 조건이 모두 충족되어야 공개 승인 가능으로 본다.

- P0 항목이 모두 해결되었다

- 전역 GNB 구조가 최종안과 일치한다

- 샘플 카드, 테스트 Story, 임시 Event, 더미 텍스트가 제거되었다

- AnswerCard 상세와 Story 상세가 정본 구조로 구현되었다

- 네트워크/Expert가 신뢰 허브 역할을 수행한다

- Event/Video/Archive가 기록 허브 역할을 수행한다

- 모바일에서 핵심 페이지의 정보 위계가 무너지지 않는다

- title/meta/OG/schema의 중대한 오류가 없다

- Feed / sitemap / canonical / lastmod의 중대한 오류가 없다

- 검색창, 필터, 내부 링크, CTA가 정상 동작한다

hanjunho.ai 공개 승인 기준은 “P0 모두 해결, 전역 구조 일치, 샘플 제거, Answer Card와 브리핑 상세 정본 구조 구현, 신뢰 허브 작동, 모바일 위계 유지, title/meta/OG/schema 오류 없음, 검색/필터/링크 정상”을 요구합니다. 문화강국네트워크는 여기에 Event/Archive와 Feed/Sitemap 항목을 추가하면 됩니다.

23. 최종 정리

이 QA/UAT 체크리스트의 핵심은 단순합니다.
문화강국네트워크 AI홈페이지의 공개 여부는 “페이지가 보이느냐”로 판단하면 안 됩니다. 이 사이트는 문화강국 담론의 공식 정답 본점, 문강 RIO의 기사형 해설 허브, 행사·영상·자료의 기록 아카이브, 네트워크와 참여를 연결하는 Media SSoT형 AI홈페이지로 설계되고 있습니다. 따라서 구조, 카피, CMS 데이터, 반응형, Reviewer/Evidence/UpdatedAt, Feed/Sitemap, 구조화데이터까지 함께 검증해야 합니다. hanjunho.ai QA/UAT도 같은 이유로 “예쁜지 아닌지를 보는 검수”가 아니라 “사이트가 의도한 정체성을 실제로 수행하는지 확인하는 검수”여야 한다고 정리합니다. 문화강국네트워크도 בדיוק 이 원칙으로 QA/UAT를 운영해야 합니다.